***ACTA DE ACEPTACIÓN***

***“Biblioteca ITSL”***



***ISO/IEC 29110-4-1:2018***

***HISTORIAL DE VERSIONES***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***VERSIÓN*** | ***FECHA VIGENCIA*** | ***DETALLE DEL CAMBIO*** | ***SECCIÓN CAMBIADA*** | ***AUTOR*** | ***FECHA AUTORIZACIÓN*** |
| 1 | 18/02/2022 | VERSION INICIAL | NINGUNA | ARM | 18/02/2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***ACTA DE ACEPTACIÓN***

***En la presente acta se hace constar la entrega del sistema “Biblioteca ITSL” por parte de la empresa “CENTRO DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVILES del ITSL” en la cual se mencionan los requisitos principales y elementos que conforman el sistema. La entrega del sistema se realiza el día “18 de febrero de 2022” por parte del líder de proyecto “MSc. J. Jesús Ríos Acevedo”.***

**A continuación, se listan los requisitos principales, indicado el estado el cual puede ser “satisfactorio o insatisfecho”.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Acusados Principales*** | | ***Estado*** |
| **RF-001** | Permitir a las encargadas ingresar en el sistema. | **Satisfactorio** |
| **RF-002** | Permitir realizar el préstamo de libros. | **No Satisfecho, pendiente para la siguiente entrega.** |
| **RF-003** | Permitir dar de alta un libro. | **Satisfactorio** |
| **RF-004** | Permitir la edición de un libro. | **Satisfactorio** |
| **RF-005** | Permitir la eliminación de un libro. | **Satisfactorio** |
| **RF-006** | Permitir la búsqueda de libros. | **Satisfactorio** |
| **RF-007** | Permitir registrar el préstamo de un libro. | **No Satisfecho, pendiente para la siguiente entrega.** |
| **RF-008** | Permitir registras la devolución de un libro. | **No Satisfecho, pendiente para la siguiente entrega.** |

**El sistema “ Biblioteca ITSL ” contiene los siguientes elementos acordados en el Plan de Proyecto:**

* **El software.**
* **Manual de usuario.**
* **Configuración del servidor**

|  |  |
| --- | --- |
| “MSc. J. Jesús Rios Acevedo”  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Líder del Proyecto | “Ing. Fabián Ruíz Cruz”  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cliente |