***RESULTADOS DE VERIFICACIÓN***

***“Biblioteca ITSL”***

***“Centro de Desarrollo de Aplicaciones web y Móviles”***



***ISO/IEC 29110-4-1:2018***

***HISTORIAL DE VERSIONES***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***VERSIÓN*** | ***FECHA VIGENCIA*** | ***DETALLE DEL CAMBIO*** | ***SECCIÓN CAMBIADA*** | ***AUTOR*** | ***FECHA AUTORIZACIÓN*** |
| V 1.0 | 26/01/2022 | Versión inicial | Todas | EORM | 29/01/2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***Resultados de la verificación.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES*** | | | | | | | | |
| Elías Osiris Reyes Medina | | | | | | | | |
| ***FECHA*** | 26 – 29 Enero 2022 | | | ***LUGAR*** | ITSL | | ***DURACIÓN*** | 38.21 hrs |
| **LISTA DE COMPROBACIÓN** | | **ELEMENTOS NO APROBADOS** | **ELEMENTOS PENDIENTES VERIFICAR** | | | **DEFECTOS IDENTIFICADOS** | | |
| **Manual de mantenimiento** | | 3 | |  | | --- | | 1.-Objetivo | | 2.-Ruta de Acceso. | | 3.-Diagrama de Flujo de mantenimiento. | | | | |  | | --- | | ***1.-Describir el objetivo del Manuel de mantenimiento.***15 min. | | 2.-***Colocar la ruta de descarga (https://github) de acceso*** para la ubicación del directorio del proyecto.10 min. | | 3 .- Diagrama de flujo para el monitoreo y seguimiento de software.20 min. | | | |
|
| **Código en general** | | 2 | |  | | --- | | 1.  public function store(Request $request)  {  // código  **}** | | **2. web.php**  **<script>**  **$(document).ready(function()**  **{**  **// código**  **Total de Líneas de código del script = 116**  **}** | |  | | | | |  | | --- | | 1.-  **Defecto Identificado**  $buffer = addslashes( file\_get\_contents( $\_FILES["foto"]["tmp\_name"] ) );  **Correccion de Defecto.**  $buffer = file\_get\_contents( $\_FILES["foto"]["tmp\_name"] );  **Tiempo de Reparación del Defecto**  **(24 hrs)** | | 2.- Líneas de código Analizadas  $('#editorialList').on('click', 'li', function(){  $('#editorial').val($(this).text());  $('#editorialList').fadeOut();  });  $('#categoriaList').on('click', 'li', function(){  $('#categoria').val($(this).text());  $('#categoriaList').fadeOut();  });  $('#autorList').on('click', 'li', function(){  $('#autor').val($(this).text());  $('#autorList').fadeOut();  });  **Descripción del defecto encontrado.**  porque estaban llamando a todo el documento y no especificaba cada control  **Tiempo de Reparación del Defecto**  **8 hrs** | | | |
| **Casos de Pruebas** | | 6 | |  | | --- | | 1.-AutorController.php | | 2.- CategoriaController.php | | 3.-EditorialController | | 4.-ImgController | | 5.-LoginController | | 6.-UserController | |  | | | | |  |  | | --- | --- | | 1 | **// 3. ejecutar validator**  if( $validator->fails() ){  return redirect("/autores/create")->withErrors($validator)->withInput($request->all());  }  **Tiempo de Reparación del Defecto = 40 min** | | 2 | public function edit($id)  {  $categoria = Categoria::findOrFail($id);  return view('categoriaCreate', ['categoria' => $categoria, 'titulo' => 'Editar Categoria']);  }  **Tiempo de Reparación del Defecto = 25 min** | | 3 | **// 3. ejecutar validator**  if( $validator->fails() ){  return redirect("/editorial/create")->withErrors($validator)->withInput($request->all());  }  **Tiempo de Reparación del Defecto = 19 min** | | 4 | public function img(Request $request){    $query = DB::select(  DB::raw('  SELECT  libros.portada  FROM  libros  WHERE  libros.id = '.$request->id.'  ')  );  **Tiempo de Reparación del Defecto = 39 min** | | 5 | public function login(Request $request){  $reglas = [  'email' => 'required|email',  'password' => 'required'  ];  $validator = Validator::make($request->input(), $reglas);  if( $validator->fails() ){  return redirect("/login")->withErrors($validator)->withInput($request->all());  }  $credenciales = [  'email' => $request->email,  'password' => $request->password  ];  // si las credenciales son correctas  if( Auth::attempt($credenciales) ){  Auth::user()->username;  return redirect('/');  }    Session::flash('message','Credenciales invalidas!!!');  return back();  }  **Tiempo de Reparación del Defecto = 180 min** | | 6 | **// 4. Guardar al user**  $user = new User( $request->all() );  $user->password = Hash::make($request->password);  $user->save();  **Tiempo de Reparación del Defecto = 25 min** | | | |
| Manual de usuario | | 5 | ***1.-Describir el objetivo del Manual de usuario*** **2.Ortografia**  **3.- Índice de imágenes.**  **4.- Las fuentes del texto**  **5.- Numeración de pagina** | | | ***1.-Describir el objetivo del Manual de usuario******10 min******2.-Correccion de ortografía en el documento*** 19 min  3.-Las imágenes se debe de integrar a un índice de Imágenes  25 min  4.- Los tipos de fuentes no es homogénea 30  5.- Integrar la numeración en el pie de página. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboración:**  **(Proceso)** | **VO: BO.**  **(Proceso):** | **Autorización:**  **(Cliente)** |
| WhatsApp Image 2021-02-22 at 8.41.46 PM |  | ***C:\Users\ITSL\Downloads\firma fabian22.png*** |
| **M.A. Elías Osiris Reyes Medina** | **Jesús Ríos Acevedo** | **Ing. Fabián Ruiz Cruz** |
| **Fecha: 29/01/2022** | **Fecha: 01/02/2022** | **Fecha:01/02/2022** |